## Slide 1: Testowanie oparte na ryzyku
Mateusz Małowiecki

## Slide 2: Definicja ryzyka
Ryzyko to możliwość wystąpienia czynnika mającego negatywny wpływ na dany produkt bądź proces.
Ryzyko ma charakter probabilistyczny.
Miary ryzyka - wpływ i prawdopodobieństwo (o tym później)

## Slide 3: Rodzaje ryzyk
Ryzyka produktowe
Ryzyka projektowe

## Slide 4: Ryzyka produktowe
Ryzyko, bezpośrednio powiązane z produktem, który testujemy
Przykłady:
Złożone struktury modułów
Skomplikowana architektura
Brak wzorców projektowych
Nowi programiści w zespole
Nowe technologie

## Slide 5: Ryzyka projektowe
Ryzyko związane z zarządzaniem i kontrolą projektu
Przykłady:
Gotowość środowiska testowego
Dostępność i kwalifikacje testerów
Zmiany w zakresie lub definicji produktu.
Konflikty w zespole

## Slide 6: Testowanie oparte na ryzyku
Testowanie nastawione na wykrycie i dostarczenie informacji o ryzykach
Oparte na pytaniu "Co może pójść źle, jeśli nastąpi awaria?"
Możliwość priorytetyzacji ryzyk.

## Slide 7: Testowanie oparte na ryzyku a testowanie wystarczające
Podobieństwo w trzech aspektach:
Poprawność dostarczonej funkcjonalności i spełnienie wymagań użytkownika
Obecność krytycznych defektów w systemie
Możliwość podjęcia decyzji o wydaniu oprogramowania

## Slide 8: Sposoby uwzględniania ryzyka
Testowanie ukierunkowane
Priorytetyzacja testów
Raportowanie wyników testów oraz statusu procesu testowego

## Slide 9: Zarządzanie ryzykiem
Jest to systematyczne wdrażanie procedur i praktyk dla zadań identyfikacji, analizy, ustalania priorytetów oraz kontroli ryzyka
Składa się z czterech faz:
Identyfikacja ryzyka
Analiza ryzyka
Łagodzenie ryzyka
Monitorowanie ryzyka
Powinien być opisany w polityce testów

## Slide 10: Identyfikacja ryzyka
Jest to próba określenia jakie ryzyka mogą wystąpić w projekcie oraz gdzie i kiedy mogą one wystąpić
Produktem końcowym jest lista ryzyk
W pracach nad identyfikacją ryzyk powinni brać udział wszyscy interesariusze projektu.

## Slide 11: Interesariusze
Można ich znaleźć za pomocą analizy interesariuszy.
Interesariuszy podzielić na różne kategorie ze względu na stopień wpływu na projekt, stopień powiązania z projektem oraz rolę w projekcie.

## Slide 12: Podział interesariuszy ze względu na wpływ
Główni interesariusze
Poboczni interesariusze
Kluczowi interesariusze

## Slide 13: Podział intersariuszy ze względu na stopień
Interesariusze wewnętrzni
Interesariusze powiązani
Interesariusze zewnętrzni

## Slide 14: Podział interesariuszy ze względu na rolę
Kierownik projektu;
Sponsor projektu;
Klient;
Analityk biznesowy;
Architekt
Programista;
Tester;
Ekspert
Wsparcie techniczne
Dokumentalista

## Slide 15: Technika "władza versus zainteresowanie"
Technika analiza interesariuszy
Cztero-częściowa macierz (tłum, podmioty, kreatorzy kontekstu, kluczowi gracze)
Najważniejszymi grupami są "podmioty" i "kluczowi gracze".

## Slide 16: Techniki identyfikacji ryzyk
Technika oparta na wymaganiach
Burza mózgów
Wywiady eksperckie
Niezależna ocena ryzyka
Listy kontrolne
Doświadczenie z poprzednich projektów

## Slide 17: Analiza ryzyka
Ocena zidentyfikowanych ryzyk mająca na celu oszacowanie ich wpływu na produkt oraz prawdopodobieństwa wystąpienia.
Celem analizy ryzyka jest skategoryzowanie ryzyk i ustalenie ich priorytetów

## Slide 18: Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka
Prawdopodobieństwo wynika z czynników technicznych
Wpływ wynika z czynników biznesowych

## Slide 19: Ocena poziomu ryzyka
skala trójstopniowa
Skala Likerta
Skala dziesięciostopniowa
Macierz ryzyka produktowego

## Slide 20: Priorytetyzacja ryzyk
Priorytetyzacja na podstawie poziomu
Całkowite ryzyko (w tym przypadku 3996).
Procentowy udział ryzyka
Poziom ryzyk w podziale na kategorie,

## Slide 21: Łagodzenie ryzyk
Proces w którym podejmuje się decyzje i implementuje metryki w celu łagodzenia ryzyka

## Slide 22: Sposoby łagodzenia ryzyk
Przedsięwzięcie czynności prewencyjnych zapobiegających pojawieniu się ryzyka
Plany awaryjne, mające na celu zredukowanie siły ryzyka
Transfer ryzyka na stronę trzecią
Zignorowanie i zaakceptowanie ryzyka

## Slide 23: Łagodzenie przez testowanie
Norma DO-178C

## Slide 24: . Oszacowanie kosztów łagodzenia ryzyka
Należy być przygotowanym do odpowiedzi na trzy pytania:
Czy można to zastąpić testowaniem eksploracyjnym?
Ile zaoszczędzimy łagodząc kryteria wyjścia z fazy testów?
Co się stanie, jeśli nie przeprowadzimy testów wydajnościowych?

## Slide 25: Monitorowanie ryzyka
Polega ono na ciągłej obserwacji aktualnego stanu systemu.

## Slide 26: Macierz identyfikowalności ryzyk
Mówi który testy pokrywają jakie ryzyka oraz zawiera aktualny stan pokrycia ryzyk
Wierszami są możliwe ryzyka
Kolumnami przypadki testowe
X na przecięciu przypadku testowego i ryzyka oznacza, że dany test pokrywa to ryzyko.
Białe pole oznacza, że test nie został wykonany
Szare że test był wykonany, ale nie został zdany (konieczne naprawa i retest)
Czarny że test był wykonany i zdany (ryzyko pokryte)

## Slide 27: Aktualizacja parametrów ryzyka
Identyfikacja i analiza ryzyka powinny być wykonywane okresowo
Lista ryzyk powinna być okresowo przeglądana
Być może zajdzie konieczność dodania nowych ryzyk

## Slide 28: Bibliografia
Adam Roman - "Testowanie i jakość oprogramowania"